ДОГОВОР ПОДРЯДА № 100

| г. Пестово | « 1 » Января 2018 года |
| --- | --- |

Индивидуальный предприниматель Тяпков Олег Владимирович, именуемый в дальнейшем «Подрядчик»,  с одной стороны, и                                                                  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по строительству Объекта, далее именуемые «Работы», своими силами из своего материала на земельном участке Заказчика, расположенном по адресу:                                                            , а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Договора.

1.2. Объект: Сруб дома размером 6,00*4,00 м без внутренней отделки с открытой террасой размером 2,00*6,00 м, согласно прилагаемым к настоящему Договору Техническим условиям (Приложение 1) и Рабочему проекту (Приложение 2,3) .

Рабочий проект и Технические условия, подписанные Подрядчиком и Заказчиком, являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Строительство сруба дома осуществляется «под усадку» (без внутренней отделки).

2. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Срок исполнения Работ 30 рабочих дней с даты завоза материалов, прибытия бригады на участок и оплаты Заказчиком Работ согласно пункту 4.3, при условии, что Сторонами согласованы все условия, подписан настоящий Договор и все приложения к нему и один экземпляр Договора с приложениями передан Подрядчику. Если в период выполнения Работ Заказчик вносит изменения (дополнения) в Рабочий проект, срок исполнения Работ переносится на более позднюю дату, при этом Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору о новом сроке исполнения Работ.

Окончание и сдача работ определяются днем подписания акта сдачи-приемки работ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплачивать Работы Подрядчика в порядке, установленном п. 4 настоящего Договора.

3.1.2. До начала строительства подготовить участок: площадка под объект должна быть ровная, очищена от деревьев, пней, железобетона, камней и прочего. Все старые строения, мешающие новому строительству, должны быть убраны.

При строительстве объекта на фундамент Заказчика, изготовленный Заказчиком самостоятельно или третьей стороной по выбору Заказчика, размеры фундамента должны соответствовать заказанному размеру объекта, фундамент должен соответствовать по диагоналям и уровню.

3.1.3. Определить границы своего участка, местоположение будущего Дома на участке, составить чертеж, содержащий привязку будущего Дома к местности.

3.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок (к месту проведения Работ) в течение всего периода выполнения Работ.

3.1.5. Создать условия для подъезда автотехники Подрядчика непосредственно к месту проведения Работ (не более 30 метров до фундамента). В случае отсутствия подъездных путей (по любой причине) к месту проведения Работ (месту разгрузки) материалы для строительства выгружаются в наиболее близком и удобном месте по согласованию с Заказчиком, и далее буксируются на участок Заказчика за счет последнего. Переноска материалов на расстояние более 30 метров до фундамента и перегрузка с прицепа на автомашину оплачивается Заказчиком из расчета 500 руб./1 куб. При невозможности согласовать с Заказчиком место выгрузки доставленных материалов, машина возвращается на склад Поставщика, а Заказчик оплачивает расходы, связанные с повторной доставкой.

3.1.6. Обеспечить подачу электрической энергии к месту проведения Работ.

3.1.7. Создать условия для проживания сотрудников Подрядчика в месте проведения Работ (бытовка, электричество, вода, туалет).

3.1.8. Обеспечить необходимое количество песка для выполнения фундаментных работ, если в соответствии с условиями настоящего Договора, такие работы подлежат выполнению.

3.1.19. Информировать Подрядчика (по телефону, в письменном или электронном виде) об обнаруженных им отклонениях от условий Договора при производстве Работ, ухудшающих качество, или иных недостатках.

3.1.10. Своевременно производить приемку выполненных этапов работ и выполнение ответственных конструкций  (в случае договоренности Заказчика с Подрядчиком о необходимости данных мероприятий).

3.1.11. Подписать акт сдачи-приемки работ по завершении строительства. В случае непринятия работ Заказчиком (не подписания акта сдачи-приемки), Заказчик обязан в двухдневный срок в письменном виде предоставить Подрядчику причины отказа от приемки работ с перечислением претензий, в противном случае, работы считаются выполненными, принимаются в полном объеме и подлежат оплате.

3.1.12. Заказчик гарантирует Подрядчику, что Заказчик является собственником или уполномоченным представителем собственника земельного участка, на котором выполняются работы.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Осуществлять надзор за ходом и качеством проведения работ как лично, так и через своего уполномоченного представителя, приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с обязательным, немедленным извещением об этом Подрядчика.

3.2.2. Поручать Подрядчику приобретать дополнительные материалы, отсутствующие у Заказчика, с возмещением расходов по товарному чеку. При этом Заказчик дополнительно компенсирует накладные расходы Подрядчика из расчета 10% от стоимости приобретаемых материалов.

3.2.3. Привлекать для производства строительных и инженерных работ на объекте (по согласованию с Подрядчиком) другие подрядные организации только в случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Подрядчика.

3.2.4. Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность Подрядчика, в т. ч. привлекать работников Подрядчика для выполнения каких-либо работ, не связанных с настоящим Договором.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнять все оговоренные по Договору Работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему.

3.3.2. Информировать Заказчика о времени приемки работ по этапам (по телефону, в письменном или электронном виде), осуществлять совместную сдачу-приемку Работ через прораба, устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

3.3.3. Обеспечить наличие строительных материалов, оговоренных в Приложении №1 к настоящему Договору. Доставка материалов осуществляется транспортом Подрядчика. неизрасходованный строительный материал принадлежит Подрядчику.

3.3.4. Обеспечить доставку рабочих к месту проведения Работ, питание рабочих.

3.3.5. Обеспечить сохранность имущества Заказчика, предоставленного Подрядчику для использования в период выполнения Работ.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. По согласованию с Заказчиком произвести замену используемых в строительстве материалов на аналогичные по свойствам и качеству.

3.4.2. Подрядчик имеет право на вывоз с участка Заказчика строительных материалов, оставшихся после строительства.

3.4.3. В случае неуплаты заказчиком оставшейся суммы (30% от общей стоимости объекта) в течение семи дней после завершения работ, Подрядчик оставляет за собой право произвести демонтаж дома с последующим вывозом материала с участка Заказчика.

3.4.4. Привлекать к производству работ субподрядные организации (по согласованию с Заказчиком).

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору является договорной и определена Сторонами в размере 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

4.2. Заказчик производит оплату Работ Подрядчика наличными средствами в следующем порядке:

4.3. В день завоза материала и прибытия бригады к месту выполнения Работ Заказчик оплачивает Подрядчику 70 (Семьдесят) процентов от общей стоимости Работ, что составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей.

4.4. В день окончания работ и подписания обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных Работ Заказчик оплачивает Подрядчику 30 (Тридцать) процентов общей стоимости Работ, что составляет 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Дополнительно:

1) Бытовка 2,0*3,0м, стоимость 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Подрядчик привозит на участок бытовку 2,00*3,00м. для проживания бригады строителей. Бытовка оплачена Заказчиком и после окончания строительных работ остается на участке.

Примечание:

Бытовка 2,00*3,00 м, является временным сооружением для проживания бригады строителей на участке Заказчика. Приобретение времянки является необходимым (не обязательным) действием Заказчика, т.к. он не может предоставить помещение для размещения бригады. Сборка времянки осуществляется без регламентированного Технического задания по усмотрению Подрядчика. Внутри времянки Подрядчик имеет право смонтировать скамейки, лежаки, столы в любом количестве и в любом месте. Претензии по качеству и функциональности принимаются только от бригады, т.к. времянка предназначена для них. Бытовка с участка Заказчика не вывозится. Претензии по качеству и функциональности времянки от Заказчика не принимаются по любым из обстоятельств.

2) Аренда генератора на весь период строительства, стоимость 8 000(Восемь тысяч) рублей.

Примечание:

Аренда генератора является необходимым (не обязательным) действием Заказчика, т.к. он не может предоставить подключение к электросети 220В(электричество) на своём участке. Бензин АИ-92, предоставляет Заказчик из расчета 20-25литров на 1 день.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае необоснованного приостановления работ Заказчиком, настоящий Договор продлевается на срок, равный сроку приостановлении работ, а Заказчик возмещает Подрядчику ущерб, причиненный вынужденным простоем, из расчета 5 000 руб. в день за каждый день простоя.

5.2. При нарушении Заказчиком условий оплаты согласно пункту 4.3. Подрядчик вправе приостановить работы по данному договору с отнесением на Заказчика своих убытков, вызванных простоем. Убытки определяются из расчета 5 000 руб. в день за каждый день просрочки.

5.3. В случае задержки окончательной оплаты согласно пункту 4.4. с Заказчика взимается штраф в размере 0.01 процента от неоплаченной суммы за каждые сутки просрочки платежа.

5.4. В случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика в период выполнения Работ Заказчик обязуется компенсировать Подрядчику его реальные затраты.

5.5. В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика, последний обязуется вернуть Заказчику сумму денежных средств, за минусом стоимости приобретенных материалов, стоимости выполненных Работ на момент расторжения договора, а также стоимости дополнительных подтвержденных расходов.

5.6. В случае задержки сроков сдачи объекта по вине Подрядчика убыток определяется из расчета 5 000 руб. в день за каждый день задержки.

5.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительного материала, находящегося в его распоряжении. В случае прекращения работ и вынужденного отъезда бригады в период строительства объекта с участка Заказчика по вине последнего, ответственность за сохранность строительного материала возлагается на Заказчика.

.

6. ДЕЙСТВИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора, что приведет к дополнительным затратам времени и средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость строительства в этом случае уточняется подрядчиком и составляется смета новых расходов на строительство, которая согласовывается с заказчиком.

6.2. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, не поставку, или невыполнения обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, землетрясениями, наводнениями, пожарами и другими стихийными бедствиями.

6.3. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.5. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении трех и более месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

7.1. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение 3-х (трёх) лет от даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ:

- На протекание кровли. Кроме временных кровель, выполненных из пергамина, рубероида и аналогичных материалов.

- На целостность конструкций (появление сквозных щелей между венцами, нарушения сохранения заданной вертикали углов сруба, оконных и дверных проёмов).

- На фундамент свайно-винтовой, для устройства которого Подрядчик привлекает третьих лиц по своему усмотрению. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьей стороной.

7.2 Гарантийные обязательства не распространяются:

- На фундаменты, предоставленные Заказчиком (временные, столбчатые, поверхностные, ленточные, винтовые сваи и т.д.).

- Не распространяются на такие свойства материала, как появление продольных не сквозных трещин.

- Не распространяются на такие свойства материала, как появление грибка или синевы (в случаях не выполнения Заказчиком требований Подрядчика согласно приложения № 4, настоящего договора).

- Гарантия не распространяется на все виды материалов, приобретенные Заказчиком.

- Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного объекта без согласования с Исполнителем.

- Не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, природные явления, а также другие чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

7.3. После подписания акта приема-передачи Заказчиком, претензии по дому не принимаются, кроме претензий по гарантийным обязательствам.

7.4. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента полной оплаты договорной стоимости.

7.5. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика настоящего договора; претензии по гарантийным обязательствам рассматриваются Исполнителем только в случае письменного уведомления Заказчиком Исполнителя.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Подрядчиком не выполняются электротехнические, сантехнические и малярные работы, а также другие работы, не предусмотренные настоящим Договором.

8.2. Подрядчик не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ (если это не предусмотрено настоящим Договором).

8.3. Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение объекта на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

8.4. Изменения Рабочего проекта, внесенные Заказчиком в процессе строительства, должны быть согласованны Сторонами в письменной форме. В дополнительном соглашении к договору указываются дополнительные расходы (если имеют место) и устанавливается новый срок окончания работ по данному договору.

8.5. Подрядчик имеет право увеличить стоимость работ, связанную с применением более дорогостоящих материалов, по согласованию с Заказчиком по дополнительному соглашению.

8.6. Согласованные в Рабочем проекте размеры и конструктивные решения являются обязательными для Подрядчика, независимо от имеющихся отступлений от СНИПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа Заказчика от приемки выполненных работ.

8.7. Устные соглашения между Заказчиком и Подрядчиком по изменениям и дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

8.8. Данный Договор вступает в силу при выполнении двух условий: подписании Договора обеими Сторонами и внесении Заказчиком аванса согласно пункту 4.3. настоящего Договора.

8.9. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФИО:

Паспорт: серия   № , кем и когда выдан.

Адрес по прописке:

Телефон:

Почта (e-mail):

Подрядчик:

ИП Тяпков О.В.

ИНН: 531312400288.

ОГРНИП: 312533119400029.

Физ. Адрес: г. Пестово.,ул.Ленина., д.49, кв.2.

Телефон: 8-911-600-40-30.

Сайт: www.prohor-stroy.ru

Почта (e-mail): prohor-stroy@mail.ru

| 10. ПОДПИСИ СТОРОН 10.1. Настоящий Договор содержит полное соглашение Сторон, Стороны его прочли и согласны со всеми его пунктами, что подтверждают, подписывая его. 10.2. Если какое-либо положение настоящего Договора утрачивает юридическую силу, то это не влияет на другие положения настоящего Договора. 10.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. Заказчик: Подрядчик: ___________/ / ___________/ Тяпков О.В./ м.п Приложение №1 к договору подряда № 100 от « 1 » Января 2018 года ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Сруб дома из профилированного бруса сечением 145*145 мм, размером 6,00*4,00м., с открытой террасой размером 2,00*6,00м., выполняется согласно Рабочему проекту по существующей технологии подрядчика. «КОМФОРТ» Фундамент - Опорно-столбчатый из цементных блоков 200х200х400мм (каждая точка состоит из 4-х цементных блоков соединенных на цементный раствор). Гидроизоляция - Руберойд в два слоя. Обвязка – Двойная (первый и второй ряд) обрезной брус 150х150мм. Обработка антисептиком. Лаги 1-го этажа – Обрезной брус 100х150мм, с шагом 580мм. Обработка антисептиком. Лаги 2-го этажа – Обрезной брус 40х150мм, с шагом 580мм. Черновой пол – OSB-9мм. Обработка антисептиком. Сруб (наружные стены) – Строганный профилированный брус 145х145мм или 145х195мм (между венцами джутовое полотно 4-5мм). Перегородки 1-го этажа – Строганный профилированный брус 95х145мм. С соединением в «полу ласточкин хвост» в капитальные стены. Перегородки 2-го этажа – Не выполнены. Высота 1-го этажа – 2,56м (+/- 5см) 19 венцов. Высота 2-го этажа – 2,40м (+/- 5см). Стропильная система – Обрезная доска 40х150мм (с шагом 580мм). Потолочные балки, стоики и раскосы из обрезной доски 40х150мм. Ветро-влагозащитная паропраницаемая мембрана, под кровлю – Ондутис «А» или (Аналоги). Контр – рейка под кровельное покрытие – Обрезной брусок 40х50мм. Порешетник – Обрезная доска 20х100мм. С шагом 200мм. Фронтоны – Обрезная доска 40х150мм, с прокладкой ветро-влагозащитной паропраницаемой мембраной, (Ондутис «А» или Аналоги) и обшиты сухой вагонкой. Установка вентиляционных решеток. Кровельное покрытие – Ондулин. (цвет на выбор: Красный, Коричневый, Зелёный). Обсадные ройки – В оконных и дверных проёмах оставляются перевязочные брусья. Сборка сруба – Берёзовые сухие нагеля. Угловое соединение – «Тёплый угол» (шип - паз). Свесы крыши (ширина 450 - 500мм) – подшиты сухой вагонкой. Монтаж снегозадержателей – Не выполнен. Монтаж водосточной системы – Установка горизонтальных желобов и вертикальных сливных труб. Материал пластик. (цвет на выбор: Красный, Коричневый, Зелёный). Установка металлических капельников. Сборка – Включена. Доставка – В радиусе 500км от г. Пестово Новгородской области включена. Заказчик: Подрядчик: ___________/ / ___________/ Тяпков О.В./ м.п |
| --- |
|  | Приложение №2 к договору подряда № 100 от « 1 » Января 2018 года |

Внешний вид.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________/ / | ___________/ Тяпков О.В./ |
|  | м.п. |

Приложение №3

к договору подряда

№ 100 от  « 1 » Января   2018 года

Планировка.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________/ / | ___________/ Тяпков О.В./ |
|  | м.п. |

Приложение №4

к договору подряда

№ 100 от « 1 » Января   2018 года

Настоящим Заказчик подтверждает, что он информирован о следующем:

1. Деревянные изделия требуют антисептической обработки в течение 3-х дней с момента окончания строительства (выполняется при температуре окружающей среды не ниже +5 градусов С). В случае невыполнения данного требования Заказчиком Подрядчик не несет ответственности за изменение характеристик и свойств строительных материалов.

2. Вследствие использования в строительстве материала атмосферной сушки, внутри построенного сооружения наблюдается повышенная влажность воздуха.

2.1.Обеспечить естественную вентиляцию сруба на весь период усадки. Запрещается закрывать оконные, дверные проемы воздухонепроницаемыми материалами (пленки любых типов, брезент и т.д.).

3. В целях повышения эксплуатационных характеристик строения, увеличения сроков его службы рекомендуется: выполнить водосливную систему

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________/ / | ___________/ Тяпков О.В./ |
|  | м.п. |

Приложение №5

к договору подряда

№ 100 от « 1 » Января   2018 года

Акт о приемке выполненных работ по договору № 100

от « 9 » Января   2018 г.

Подрядчик: Тяпков Олег Владимирович

Заказчик:

Подписали настоящий акт о приемке выполненных работ, о том, что Подрядчик выполнил все виды работ по построенному объекту согласно договору. Заказчик принял объект и претензий не имеет.

При приемке объекта обнаружены и устранены следующие недостатки:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Заказчик   ________________ /                          /

Подрядчик   ______________ / Тяпков О.В. /

м.п